**Дорожная карта**

**По обеспечению условий организации горячего питания в МКОУ «Гочобская СОШ».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственные лица** | **Ожидаемый результат.** |
| 1 | Проведении инвентаризации материально-технической базы общеобразовательных организаций на возможность обеспечения горячим питанием | до 10 апреля 2020 г. | Асхабалиев М.А  Джаватханов М.Ш | Составление портфолио с фотографиями, характеристика объекта, результаты инвентаризации, согласованные с Роспотребнадзором по РД |
| 2 | Составление дефектного акта или ведомости объемов работ (дата0 по подготовке соответствующих помещений | до 31 июля 2020 г. | Асхабалиев М.А | Выявление работ необходимых для создания условий по организации горячего питания (строительство, капремонт, текущий ремонт, приобретение оборудования |
| 3 | Составление проектно-сметной документации или обмерочных чертежей | до 31 июля 2020 г. | Ахматилов А.А | Проектно-сметной документация |
| 4 | Определение источников финансирования мероприятий по созданию условий для организации горячего питания ( в том числе частных инвесторов) для реализации мероприятий | до 15 августа 2020 г. | Ахматилов А.А | Проект муниципальной программы «Обеспечение горячим питанием учащихся 1-4 классов всех государственных и муниципальных образовательных организаций» (принципы формирования программы. Источники финансирования, ответственные лица, план мероприятий («Дорожная карта»), соисполнители по концессионным соглашениям) |
| 5 | Реализация мероприятий программы, предусмотренных на 2021 г. (конкурсные процедуры, выполнение работ). | до 20 декабря 2020 г. | Асхабалиев М.А | Отчет согласованной с Управлением Роспотребнадзора по РД по составлению на 31 декабря 2020 года о готовности объектов обрапзования к организации горячего питания. |
| 6 | Реализация мероприятий программы. Предусмотренных на 2020 г. (конкурсные процедуры, выполнение работ) | до 20 августа 2021 г. | Асхабалиев М.А  Ахматилов А.А | Отчет согласованный с Управлением Роспотребнадзора по РД по состоянию на 31 августа 2020 года о готовности объектов образования к организации горячего питания |
| 7 | Строительство объектов или проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиН | до 120 августа 2021г. | Ахматилов А.А Асхабалиев М.А | Обеспечение общеобразовательной организации необходимыми зданиями (помещениями) |
| 8 | Ввод в эксплуатацию | до 01.09. 2021 г. | Ахматилов А.А Асхабалиев М.А | Обеспечение учащихся общеобразовательной организации горячим питанием. |